Planificarea Iterațiilor pentru Proiectul "Farmacie Spital"
Iterația 1: Implementarea infrastructurii de bază
- Crearea bazei de date și popularea acesteia cu date de test.
- Implementarea backend-ului și stabilirea conexiunii cu baza de date.
- Crearea interfeței grafice inițiale cu următoarele componente:
  - Pagina de autentificare pentru două tipuri de conturi (personal medical, farmacist).
  - Paginile personalului medical:
    - Formular pentru adăugarea comenzilor de medicamente.
    - Afișarea comenzilor trimise și a stării acestora.
  - Pagina farmacistului:
    - Listarea comenzilor primite, ordonate cronologic.
    - Buton pentru marcarea comenzilor ca "onorate".
    - Filtrarea comenzilor (onorate/neonorate).
Iterația 2: Funcționalități avansate și optimizări
- Adăugarea validărilor pentru datele introduse în interfață.
- Implementarea notificărilor pentru farmaciști și personalul medical (ex. când o comandă este onorată).
- Adăugarea testelor pentru operațiile asupra bazei de date.
- Optimizarea gestionării comenzilor pentru a preveni conflictele (ex. doi farmaciști încearcă să proceseze aceeași comandă).
Iterația 3: Îmbunătățiri și rafinări finale
- Tratarea excepțiilor pentru cazurile neprevăzute (ex. medicamente indisponibile).
- Rafinarea interfeței grafice .
- Implementarea unui sistem de rapoarte pentru urmărirea comenzilor (ex. numărul de comenzi per secție, timp mediu de onorare etc.).
- Testare completă a aplicației și corectarea eventualelor probleme identificate.